## Slide 1: EKONOMIKA PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH
Filip Hałys
Geoinformatyka V rok
Prezentacja VIII

## Slide 2: Firma CarSoft
tworzy system zarządzania sprzedażą samochodów i flotą
01
nowy projekt: platforma dla dealerów aut
02
cel: zwiększenie sprzedaży i automatyzacja procesów
03
Notes: CarSoft planuje stworzyć nową platformę dla dealerów samochodowych. Zanim jednak zacznie projekt, musi odpowiedzieć na jedno kluczowe pytanie: czy to się opłaca?

## Slide 3: Czym są koszty projektu IT?
Koszty projektu IT to wszystkie wydatki związane z realizacją projektu, od jego rozpoczęcia do utrzymania systemu. Obejmują zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie.
Notes: Koszty projektu to nie tylko wynagrodzenia programistów. To cały ekosystem wydatków, który zaczyna się jeszcze przed pierwszą linią kodu
https://projectmakers.pl/zarzadzanie-kosztami-projektu-it-design-to-cost/

## Slide 4: Składowe kosztów
wynagrodzenia zespołu
sprzęt i infrastrukturę
licencje i narzędzia
szkolenia
testy i wdrożenie
utrzymanie systemu
Notes: W CarSoft największe koszty to wynagrodzenia zespołu oraz infrastruktura. Ważne: Pod kątem kosztów, projekt CarSoft nie kończy się w dniu wdrożenia. Koszty będą generowane jeszcze przez lata (utrzymanie, aktualizacje, poprawa błędów).
https://projectmakers.pl/zarzadzanie-kosztami-projektu-it-design-to-cost/

## Slide 5: CAPEX VS OPEX
Notes: CAPEX (Capital Expenditure): inwestycje długoterminowe, np. budowa systemu
OPEX (Operational Expenditure): koszty operacyjne np. utrzymanie systemu
https://www.accountsight.com/blog/capex-vs-opex-which-option-is-preferred-by-businesses/

## Slide 6: CAPEX VS OPEX W CARSOFT
CAPEX:
stworzenie platformy
OPEX:
hosting
support
aktualizacje
Notes: CarSoft inwestuje duże środki na początku (CAPEX), ale potem musi utrzymywać system przez wiele lat (OPEX)
https://www.accountsight.com/blog/capex-vs-opex-which-option-is-preferred-by-businesses/

## Slide 7: Jak oszacować budżet?
Budżet projektu tworzy się poprzez:
analizę zakresu prac
estymację czasu i zasobów
analizę ryzyka
uwzględnienie rezerw
Notes: Budżet nie jest zgadywaniem. To wynik analizy, doświadczenia i uwzględnienia niepewnoć
Jak wyglądała estymacja budżetu w CarSoft? Proces ten obejmował kroki takie jak:
analiza funkcjonalności
estymacja pracy zespołu
dodanie buforów
zatwierdzenie przez zarząd
Po co bufory? CarSoft wiedział, że niedoszacowanie budżetu może zabić projekt dlatego uwzględnił również rezerwy
https://projectmakers.pl/jak-przygotowac-budzet-projektu-informatycznego/

## Slide 8: ROI i przychód
ROI (Return on Investment): stosunek zysku do kosztów
Revenue: przychód generowany przez projekt
Notes: Projekt może być drogi, ale jeśli generuje większe przychody, nadal jest opłacalny
https://www.salesbook.com/pl/blog/sprzedaz/wskaznik-roi-co-to-jest-i-jak-go-prezentowac-klientom

## Slide 9: ROI w CarSoft
Prosta kalkulacja:
koszt projektu: 1 mln zł
przychód roczny: 500 tys. zł
zatem zwrot po 2 latach
CarSoft wykorztuje prosty, ogólny wzór aby obliczyć ROI i analizować ten wskaźnik co pewien okres czasu trwania i utrzymywania projektu
Notes: CarSoft widzi, że inwestycja zacznie się zwracać po dwóch latach. To kluczowa informacja (głównie) dla zarządu
https://www.vd.pl/roi/

## Slide 10: Czym jest TCO?
TCO (Total Cost of Ownership) to całkowity koszt posiadania systemu w całym jego cyklu życia. Obejmuje zarówno koszty początkowe, jak i operacyjne.
Notes: Największy błąd to patrzenie tylko na koszt wdrożenia. TCO pokazuje prawdziwy koszt projektu.
W CarSfot analiza TCO daje pełny obraz inwestycji, uwzględnia: koszt budowy systemu, koszt utrzymania, koszt rozwoju, koszt wsparcia i inne.
https://www.inboundlogistics.com/articles/total-cost-of-ownership/

## Slide 11: PRÓG RENTOWNOŚCI
Próg rentowności (BEP) to moment, w którym przychody z projektu pokrywają jego koszty. Od tego momentu projekt zaczyna generować zysk.
Notes: Dopóki go nie osiągniemy, projekt jest inwestycją, a nie źródłem zysku
https://www.vd.pl/prog-rentownosci/

## Slide 12: CYKL ŻYCIA KOSZTÓW
Koszty zmieniają się w cyklu życia produktu:
faza początkowa → wysokie koszty inwestycyjne
faza wzrostu → stabilizacja
faza utrzymania → koszty operacyjne
Notes: Największe koszty pojawiają się na początku. Ale to utrzymanie często generuje największe wydatki w długim okresie
https://mfiles.pl/pl/index.php/Cykl_%C5%BCycia_projektu

## Slide 13: CYKL ŻYCIA KOSZTÓW W CARSOFT
development – wysoki koszt
utrzymanie – długoterminowy koszt
rozwój – ciągłe inwestycje
Notes: CarSoft zauważa, że projekt nie kończy się po wdrożeniu. Koszty będą pojawiać się przez cały cykl życia systemu, choć będą zmienne.
https://mfiles.pl/pl/index.php/Cykl_%C5%BCycia_projektu

## Slide 14: PRZEKROCZENIE BUDŻETU
Projekt CarSoft zaczyna przekraczać budżet.
Koszty rosną szybciej niż planowano.
Zespół musi podjąć najtrudniejsza do tej pory decyzję.
Notes: Jakie CarSoft ma rozwiązania?
- redukcja zakresu projektu
- zwiększenie budżetu
- optymalizacja pracy zespołu
- zmiana priorytetów
Niestety nie ma jednej dobrej odpowiedzi… każda ma swoje wady I Zalety.
Co postanowiono? CarSoft zdecydował się ograniczyć zakres projektu, zamiast zwiększać budżet

## Slide 15: Wartość funkcjonalności
Nie każda funkcjonalność ma taką samą wartość. Wartość ocenia się poprzez:
wpływ na przychody
wpływ na użytkownika
znaczenie strategiczne
Notes: W projektach IT najdroższe błędy to rozwijanie funkcji, których nikt nie potrzebuje
Przykładowo w CarSoft:
moduł raportowy – wysoka wartość
dodatkowe opcje UI – niska wartość
Z racji problemów, CarSoft zaczął inwestować tylko w funkcje, które realnie zwiększają wartość biznesową

## Slide 16: DECYZJE W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI
W projektach IT nigdy nie mamy pełnej informacji. Decyzje zawsze podejmujemy w pewnych warunkach niepewności.
W CarSoft zarząd musiał odpowiedzieć na nastepujące pytania, nie posiadając 100% pewności co do ich konsekwencji:
czy dodać nową funkcję?
czy zwiększyć budżet?
czy skrócić zakres?
Notes: Decyzje podejmowane są przy:
- braku pełnych danych
- zmiennych wymaganiach
- ryzyku finansowym
https://mfiles.pl/pl/index.php/Warunki_podejmowania_decyzji

## Slide 17: SPI I CPI
Te dwa wskaźniki pokazują, czy projekt idzie zgodnie z planem – zarówno czasowo, jak i finansowo.
SPI (Schedule Performance Index): mierzy efektywność czasu
CPI (Cost Performance Index): mierzy efektywność kosztów
Notes: SPI = EV / PV CPI = EV / AC
EV (Earned Value) – wartość wykonanej pracy PV (Planned Value) – wartość zaplanowanej pracy AC (Actual Cost) – rzeczywisty koszt
https://www.profit.co/blog/project-management/project-success-with-earned-value-management-evm-in-project-portfolio-management-ppm/

## Slide 18: SPI I CPI
Notes: Przykład w CarSoft:
EV = 500 tys. zł PV = 600 tys. zł AC = 700 tys. zł
SPI = 0,83 CPI = 0,71
SPI < 1 i CPI < 1 – lewa dolna (czerwona) część wykresu
CarSoft widzi, że projekt jest opóźniony i przekracza budżet. To bardzo poważny sygnał ostrzegawczy
https://www.profit.co/blog/project-management/project-success-with-earned-value-management-evm-in-project-portfolio-management-ppm/

## Slide 19: Co oznacza CPI poniżej 1?
CPI < 1
projekt kosztuje więcej niż planowano
CPI = 1
zgodność z budżetem
CPI > 1
projekt tańszy niż plan
Notes: CPI poniżej jedności oznacza, że wydajemy więcej pieniędzy, niż powinniśmy. To jeden z najważniejszych wskaźników dla zarządu
https://www.profit.co/blog/project-management/project-success-with-earned-value-management-evm-in-project-portfolio-management-ppm/

## Slide 20: EARNED VALUE MANAGEMENT
Earned Value Management to metoda łącząca:
zakres projektu
harmonogram
koszty
Pozwala ocenić rzeczywisty stan projektu.
Notes: Zastosowanie EVM w CarSofr pozwala na:
porównanie planu z rzeczywistością
analizę odchyleń
prognozowanie przyszłości projektu

## Slide 21: KOSZT JAKOŚCI (CoQ)
Koszty zapobiegania – ponoszone jako nakłady na zapobieganie ewentualnym wadom produktów. Najbardziej popularnymi kosztami zapobiegania są szkolenia, testowanie, a także zapewnienie surowców i materiałów o wymaganej jakości.
Koszty oceny – koszty ponoszone na określenie uzyskanej jakości wyrobów i porównanie jej z wymaganą. Jednym z głównych kosztów oceny jest koszt audytów dostawców czy też kontrola jakości wyrobów na etapie produkcji.
Koszty błędów wewnętrznych – koszty błędów i wad wykrytych wewnątrz firmy przed dostarczeniem wyrobu do klienta. Przykładem są koszty napraw wad produktów oraz koszty utylizacji.
Koszty błędów zewnętrznych – koszty błędów i wad wykrytych na zewnątrz firmy, po dostarczeniu produktów do klienta. Przykładem mogą być koszty reklamacji.
Notes: Po co się to robi?
CarSoft zauważył, że np. oszczędzanie na testach prowadzi do większych kosztów później
https://www.finanseicontrolling.pl/zarzadzanie/koszty-jakosci

## Slide 22: AWARIE WEWNĘTRZNE VS ZEWNĘTRZNE
Awarie wewnętrzne: wykryte przed wdrożeniem
Awarie zewnętrzne: wykryte przez klienta po wdrożeniu
Notes: Błąd znaleziony w firmie jest tani. Błąd znaleziony przez klienta jest zwykle bardzo drogi.
CarSoft:
awaria wewnętrzna = poprawka w kodzie
awaria zewnętrzna = utrata klienta, reputacji
CarSoft doświadczył błędu na produkcji, który kosztował więcej niż cały proces testów. To zmieniło podejście firmy do jakości

## Slide 23: MIARY OPŁACALNOŚCI
ROI (Return on Investment): stosunek zysku do kosztów
NPV (Net Present Value): wartość inwestycji uwzględniająca czas i pieniądz
IRR (Internal Rate of Return): stopa zwrotu projektu
Notes: To trzy najważniejsze wskaźniki, które pozwalają ocenić, czy projekt ma sens finansowy.
Wartości dodatnie – dobrze, projekt się rozwija, jest rentowny
Wartości ujemne – źle, projekt się nie rozwija, nie jest rentowny
W CarSoft wszystkie te 3 wskaźniki są dodatnie – projekt jest opłacalny (ale tylko dlatego, że podjęto trudne decyzje w trakcie jego realizacji)
https://mfiles.pl/pl/index.php/NPV
https://mfiles.pl/pl/index.php/Wewn%C4%99trzna_stopa_zwrotu
https://pl.wikipedia.org/wiki/ROI

## Slide 24: ODWRÓCONY ŻELAZNY TRÓJKĄT
Klasycznie: zakres jest stały czas i koszt są zmienne
Agile: czas i koszt są stałe zakres jest zmienny
Notes: W Agile nie zmieniamy budżetu i czasu. Zmieniamy zakres. To zupełnie inne podejście do planowania.
CarSoft zastosował podejście Agile i dostarczył mniej funkcji, ale o większej wartości biznesowej:
ograniczenie funkcjonalności
utrzymanie budżetu
skupienie na wartości
https://mfiles.pl/pl/index.php/%C5%BBelazny_tr%C3%B3jk%C4%85t

## Slide 25: EFEKT HAWTHORNE’A
Ludzie zmieniają swoje zachowanie, gdy wiedzą, że są obserwowani.
Wpływa to na pomiary wydajności.
Notes: W projektach IT wyniki mogą być sztucznie zawyżone, jeśli zespół wie, że jest oceniany.
https://pl.freepik.com/premium-wektory/efekt-hawthorne-odnosi-sie-do-zmiany-zachowania-jednostki-gdy-zdaje-sobie-sprawe-ze-ktos-ja-obserwuje_86813435.htm

## Slide 26: EFEKT HAWTHORNE’A
wzrost wydajności podczas kontroli
spadek po jej zakończeniu
CarSoft zauważył, że wyniki zespołu były lepsze tylko wtedy, gdy były mierzone. To pokazało, że dane trzeba interpretować ostrożnie
Notes: https://pl.freepik.com/premium-wektory/efekt-hawthorne-odnosi-sie-do-zmiany-zachowania-jednostki-gdy-zdaje-sobie-sprawe-ze-ktos-ja-obserwuje_86813435.htm

## Slide 27: VANITY METRICS
Vanity metrics to dane, które wyglądają dobrze, ale nie mają realnej wartości biznesowej.
Nie wszystko, co mierzymy, ma znaczenie. Niektóre wskaźniki tylko dobrze wyglądają w raportach
Notes: W CarSoft przykłądem metryki próżności może być wzrost liczby użytkowników przy jednoczesnym braku wzrostu przychodów

## Slide 28: COST OF CHANGE
Notes: Koszt zmiany rośnie wraz z postępem projektu:
na początku – niski
w trakcie – średni
po wdrożeniu – bardzo wysoki

## Slide 29: Najtańsze zmiany to te, które robimy na etapie analizy. Najdroższe to te po wdrożeniu
CarSoft musiał wprowadzić niewielką zmianę po wdrożeniu i kosztowała ona więcej niż duża zmiana wprowadzona na etapie analizy

## Slide 30: PODSUMOWANIE
Projekt CarSoft:
został przeanalizowany finansowo
przeszedł przez trudne decyzje
wykorzystał dane do zarządzania
zakończył się sukcesem dzięki świadomemu podejściu
Notes: Najlepsze projekty to te, które nie tylko działają technicznie, ale przede wszystkim mają sens ekonomiczny