## Slide 1: JAKOŚĆ PRACY ZESPOŁOWEJ TSP
Filip Hałys
Geoinformatyka V rok
Prezentacja X
Notes: Po omówieniu jakości pracy indywidualnej na poprzedniej prezentacji przechodzimy na poziom zespołu. Pokażę, jak zespoły mogą pracować w sposób uporządkowany i przewidywalny dzięki Team Software Process (tsp)

## Slide 2: Wprowadzenie
Filip pracuje w firmie DataCorp jako inżynier danych.
Zespół ma problemy z terminowością, jakością i komunikacją.
Firma decyduje się wdrożyć TSP, aby uporządkować pracę zespołu.
Notes: Mimo że Filip pracuje bardzo dobrze indywidualnie, jego zespół ma problemy. To pokazuje, że jakość jednostki nie zawsze przekłada się automatycznie na jakość zespołu

## Slide 3: CZYM JEST TSP
Notes: TSP można traktować jako rozszerzenie PSP na poziom zespołu. Każdy członek zespołu pracuje świadomie, ale dodatkowo zespół działa jako spójny system
https://eduindex.org/2021/07/16/team-software-process-tsp-in-short/

## Slide 4: CZYM JEST TSP
Team Software Process to metodyka zarządzania pracą zespołu inżynierskiego, która koncentruje się na jakości, mierzalności oraz odpowiedzialności zespołowej.
TSP pomaga zespołom planować pracę, monitorować postępy i systematycznie poprawiać jakość produktu.
Notes: TSP zakłada, że zespół sam planuje swoją pracę, bierze odpowiedzialność za jakość produktu i opiera decyzje na danych. Proces jest jawny, mierzalny i powtarzalny, a poprawa jakości jest ciągła.
Punkt startowy w zespole Filipa: - nie dotrzymuje terminów, - popełnia wiele błędów, - ma problemy z organizacją pracy.
Na początku zespół działa chaotycznie. Brakuje struktury i odpowiedzialności
https://eduindex.org/2021/07/16/team-software-process-tsp-in-short/

## Slide 5: TSP A CMMI
TSP wspiera osiąganie wysokiego poziomu dojrzałości procesowej zgodnie z modelem CMMI.
CMMI definiuje, jakie procesy powinny istnieć, a TSP pokazuje, jak je stosować w praktyce.
Notes: CMMI mówi, co organizacja powinna robić. TSP pokazuje, jak robić to na poziomie zespołu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompleksowy_model_dojrza%C5%82o%C5%9Bci_organizacyjnej

## Slide 6: Poziomy w CMMI
Notes: 5 poziomów w CMMI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompleksowy_model_dojrza%C5%82o%C5%9Bci_organizacyjnej

## Slide 7: ROLE W TSP
W TSP zespół pełni różne role, takie jak lider zespołu, odpowiedzialny za jakość, planowanie, testowanie czy zarządzanie konfiguracją.
Role są jasno określone i przypisane członkom zespołu.
Notes: W TSP każdy ma swoją rolę. Dzięki temu unika się chaosu i niejasności.
Przykładowo: Filip odpowiada za jakość danych i analizę błędów. Inni członkowie zespołu pełnią role np. planistów, testerów i liderów. Dzięki jasnym rolom zespół zaczyna działać bardziej uporządkowanie
https://en.wikipedia.org/wiki/Team_software_process

## Slide 8: Planowanie w TSP
Zespół planuje pracę wspólnie, dzieląc projekt na zadania, estymując czas i określając odpowiedzialności.
Plan opiera się na danych historyczny
Planowanie w TSP nie jest narzucone z góry. Zespół sam decyduje, ile pracy jest w stanie wykonać.ch i uwzględnia ryzyko.
Notes: W firmie Filipa: Zespół zaczyna realistycznie planować pracę. Estymacje są oparte na danych, a nie intuicji. Po wdrożeniu TSP zespół przestaje obiecywać nierealne terminy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Team_software_process

## Slide 9: MONITOROWANIE JAKOŚCI
Jakość pracy zespołu monitoruje się poprzez analizę danych takich jak liczba błędów, czas pracy, postęp projektu oraz zgodność z planem.
Regularne przeglądy pozwalają szybko reagować na problemy.
Notes: Efekty monitorowania jakości TSP w firmie Filipa:
mniej błędów
lepsza kontrola projektu
większa przewidywalność
Zespół Filipa zaczyna działać bardziej profesjonalnie. Problemy są wykrywane wcześniej = jakość rośnie
https://en.wikipedia.org/wiki/Team_software_process

## Slide 10: ZARZĄDZANIE DEFEKTAMI ZESPOŁOWO
Zarządzanie defektami w TSP polega na systematycznym ich rejestrowaniu, analizowaniu oraz eliminowaniu przyczyn, a nie tylko skutków.
Zespół traktuje błędy jako źródło wiedzy, a nie powód do szukania winnych.
Notes: Najważniejsze w TSP jest to, że błędy nie są problemem same w sobie. Problemem jest brak ich analizy
https://www.atlassian.com/pl/incident-management

## Slide 11: Proces pracy z defektami
Każdy defekt jest rejestrowany wraz z informacją o jego źródle, czasie wykrycia oraz czasie naprawy.
Zespół analizuje dane, aby zidentyfikować powtarzające się problemy i ich przyczyny.
Notes: To podejście pozwala zespołowi nie tylko naprawiać błędy, ale przede wszystkim zapobiegać ich powstawaniu
Zespół Filipa zauważa, że większość błędów powstaje na etapie projektowania, a nie kodowania, dzięki temu zaczyna inwestować więcej czasu w analizę i projekt. To był przełomowy moment. Zespół przestał gasić pożary i zaczął eliminować ich przyczyny
https://www.atlassian.com/pl/incident-management

## Slide 12: Jak mierzyć produktywność?
Produktywność zespołu mierzy się jako relację między dostarczoną wartością a nakładem pracy.
Uwzględnia się zarówno ilość wykonanej pracy, jak i jej jakość.
Produktywność zespołu to nie tylko szybkość. To także jakość i brak konieczności poprawek.
Notes: https://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87_zespo%C5%82u

## Slide 13: Metryki zespołowe
Zespół mierzy między innymi liczbę defektów, czas realizacji zadań, zgodność z planem oraz efektywność pracy w poszczególnych fazach projektu
Notes: Dane te pozwalają ocenić rzeczywistą wydajność zespołu.
W zespole Filipa produktywność zespołu rośnie, ponieważ zmniejsza się liczba błędów i czas ich naprawy. Zespół zaczyna dostarczać więcej wartości w tym samym czasie. Co ciekawe, największy wzrost produktywności nie wynikał z szybszej pracy, ale z mniejszej liczby błędów
https://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87_zespo%C5%82u

## Slide 14: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWA
TSP zakłada, że cały zespół odpowiada za wynik projektu, a nie tylko poszczególni członkowie za swoje zadania.
Odpowiedzialność jest współdzielona i transparentna.
Notes: Nie ma sytuacji, w której ktoś mówi “to nie mój problem”. W TSP problem zespołu jest problemem każdego
Zespół Filipa przestaje koncentrować się na indywidualnych zadaniach i zaczyna działać jako całość. Członkowie zespołu pomagają sobie nawzajem.
To moment, w którym zespół przestaje być grupą jednostek, a zaczyna być prawdziwym zespołem
https://finture.com/o-rolach-i-odpowiedzialnosciach-w-projektach-it/

## Slide 15: Integracja TSP z Agile
TSP można integrować z metodykami zwinnymi poprzez wykorzystanie iteracyjnego podejścia, regularnych przeglądów oraz pracy w sprintach. TSP wnosi do Agile większą dyscyplinę i dokładność pomiarów.
Notes: W firmie Filipa, jego zespół pracuje w sprintach, ale wykorzystuje dane TSP do planowania i analizy. Decyzje są podejmowane na podstawie rzeczywistych danych. Dzięki temu połączeniu zespół jest jednocześnie elastyczny i przewidywalny
https://www.sei.cmu.edu/documents/4063/2016_017_001_493912.pdf

## Slide 16: OGRANICZENIA TSP
TSP wymaga dużej dyscypliny, dokładnego zbierania danych oraz zaangażowania całego zespołu.
Może być trudny do wdrożenia w dynamicznych środowiskach oraz małych zespołach.
Notes: TSP nie jest łatwe. Wymaga zmiany sposobu myślenia i pracy
Nie inaczej było w firmie Filipa: Na początku zespół miał opór przed rejestrowaniem danych i przestrzeganiem procesu. Część członków uważało to za zbędną biurokrację. Było to oczywiście dosyć naturalne I ludzkie Podejście.

## Slide 17: Kontekst
Zespół Filipa pracuje już w modelu TSP.
Dane są zbierane, proces działa, jakość rośnie.
Teraz kluczowe staje się ciągłe doskonalenie i autonomia zespołu.
Notes: Na tym etapie zespół nie tylko działa dobrze, ale zaczyna się systematycznie rozwijać i optymalizować swoją pracę

## Slide 18: KULTURA CIĄGŁEGO DOSKONALENIA
Ciągłe doskonalenie oznacza regularne analizowanie pracy zespołu, identyfikowanie problemów oraz wprowadzanie usprawnień w sposób systematyczny.
Zespół uczy się na własnych doświadczeniach i stale poprawia swoje procesy.
To nie jednorazowa zmiana. To sposób myślenia, w którym zespół stale zadaje sobie pytanie: co możemy zrobić lepiej?
Notes: Kultura doskonalenia opiera się na regularnych analizach danych, otwartej komunikacji oraz gotowości do zmiany. Zespół musi mieć przestrzeń na refleksję i wyciąganie wniosków.
Zespół Filipa regularnie analizuje swoje wyniki i wprowadza drobne usprawnienia. Z czasem prowadzi to do znaczącej poprawy jakości i efektywności.
https://entra-group.eu/oferta/model-by-entra/kultura-ciaglego-doskonalenia/

## Slide 19
Notes: Ciągłe doskonalenie na poziomie kierownictwa różnicę się (nieznacznie) od ciągłego doskonalenia na innych poziomach, co prezentuje powyższa ilustracja
https://entra-group.eu/oferta/model-by-entra/kultura-ciaglego-doskonalenia/

## Slide 20: TEAM LAUNCH
Team Launch to proces uruchomienia zespołu w TSP, podczas którego definiowane są cele, role, plan pracy oraz sposób działania zespołu.
Notes: Zwykle trwa od 3 do 5 dni intensywnej pracy. To moment, w którym zespół ustala fundamenty swojej pracy
Przykład: Zespół Filipa bierze udział w warsztatach podczas których definiuje plan, role oraz sposób współpracy. Każdy członek zespołu aktywnie uczestniczy w procesie.
https://www.scrum.org/resources/blog/team-launch

## Slide 21: Dlaczego zespół planuje?
W TSP to zespół tworzy szczegółowy plan, ponieważ najlepiej rozumie zakres pracy, swoje możliwości oraz ograniczenia.
Planowanie przez zespół zwiększa realizm planów i zaangażowanie.
Notes: Zespół przestaje przyjmować narzucone terminy i zaczyna samodzielnie planować pracę = Plan staje się bardziej realistyczny i wykonalny

## Slide 22: WARUNKI EFEKTYWNEJ PRACY
Efektywna praca zespołowa w TSP wymaga zaufania, otwartej komunikacji, jasno określonych ról oraz dostępu do danych.
Każdy członek zespołu musi rozumieć swoją rolę i wpływ na wynik końcowy.
Bez zaufania i komunikacji nawet najlepszy proces nie zadziała
Notes: Zespół Filipa buduje zaufanie poprzez transparentność i współpracę. Problemy są omawiane otwarcie, a nie ukrywane. To zmienia atmosferę pracy. Problemy przestają być zagrożeniem, a stają się szansą na poprawę
https://www.bitrix24.pl/articles/zasady-efektywnej-pracy-jak-zorganizowac-czas-i-osiagnac-cele-zawodowe.php

## Slide 23: DEFECT REMOVAL PROFILE
Defect Removal Profile pokazuje, w których fazach projektu błędy są wykrywane i usuwane.
Pozwala ocenić skuteczność procesu jakości.
Notes: To bardzo ważne narzędzie, które pokazuje, czy wykrywamy błędy wcześnie, czy dopiero na końcu
https://www.software.com/engineering-metrics/defect-removal-efficiency

## Slide 24: DEFECT REMOVAL PROFILE
Notes: Zespół Filipa zauważa, że większość błędów była wykrywana dopiero w fazie Compile, a nie w Code Review, co było planowane I oczekiwane. Dobrze ilustruje to powyższy wykres.
https://www.software.com/engineering-metrics/defect-removal-efficiency

## Slide 25: Kontekst
Zespół Filipa pracuje już stabilnie i efektywnie.
Proces działa, jakość rośnie, dane są wykorzystywane.
Teraz zespół zaczyna mierzyć jakość jeszcze bardziej precyzyjnie.

## Slide 26: PROCESS QUALITY INDEX (PQI)
Process Quality Index to wskaźnik jakości procesu dla konkretnego modułu oprogramowania.
Uwzględnia między innymi liczbę błędów, jakość planowania oraz skuteczność ich usuwania.
Notes: PQI pozwala ocenić, czy proces wytwarzania oprogramowania działa dobrze, a nie tylko czy produkt działa
Zespół Filipa analizuje PQI dla poszczególnych modułów i identyfikuje te, które wymagają poprawy. Dzięki temu może skupić się na konkretnych obszarach.
https://www.linkedin.com/posts/muhammad-zohaib-4a064753_project-material-compliance-activity-7218656927273123845-Pnki/

## Slide 27: REBALANSOWANIE PRACY
TSP umożliwia analizę obciążenia pracą każdego członka zespołu na podstawie danych o czasie i zadaniach
Pozwala to równomiernie rozdzielać pracę
Dzięki danym zespół widzi, kto jest przeciążony, a kto ma wolne zasoby
Notes: Zespół Filipa zauważa, że niektóre osoby są przeciążone. Następuje redystrybucja zadań, co poprawia efektywność całego zespołu.

## Slide 28: ROLA LAUNCH COACHA
Launch coach to osoba wspierająca zespół we wdrożeniu TSP.
Pomaga w planowaniu, prowadzeniu procesu oraz budowaniu dyscypliny pracy.
Notes: To nie jest menedżer! To mentor i trener, który pomaga zespołowi nauczyć się pracy w TSP
Coach pomaga zespołowi Filipa przejść przez początkowe trudności i wdrożyć process… z czasem zespół staje się samodzielny.
Najważniejsze jest to, że coach nie zostaje na zawsze. Zespół ma nauczyć się działać sam

## Slide 29: TSP VS PSP
PSP koncentruje się na jakości pracy indywidualnej.
TSP koncentruje się na jakości pracy zespołu.
W PSP odpowiada jednostka, w TSP odpowiada cały zespół.
Notes: Zespół Filipa nie stał się lepszy dlatego, że pracował więcej. Stał się lepszy, bo zaczął pracować świadomie
https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/difference-between-psp-and-tsp/

## Slide 30: PODSUMOWANIE
TSP pozwala zespołowi osiągnąć wysoką jakość poprzez:
świadome planowanie,
analizę danych,
współdzieloną odpowiedzialność,
ciągłe doskonalenie.
Zespół staje się przewidywalny, efektywny i odporny na problemy.
Notes: TSP pokazuje, że jakość zespołu nie jest przypadkiem, tylko efektem dobrze zaprojektowanego procesu
https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/difference-between-psp-and-tsp/